# Plan des sprints et user stories – Plateforme PFE

Sprint 0 – Cadrage, architecture, design system

Module 0.1 – Cadrage & architecture

US0.1 – Valider l’architecture globale

En tant que responsable technique, je veux disposer d’un schéma d’architecture applicative (front, backend, service IA, base de données, stockage fichiers) afin de cadrer les choix techniques du projet.

US0.2 – Définir les modèles de données principaux

En tant que développeur backend, je veux une première version du modèle de données (User, PFEProposal, Report, Defense, Evaluation, etc.) afin de structurer le développement des modules.

US0.3 – Définir les environnements (développement / test)

En tant que responsable technique, je veux définir la configuration des environnements de développement et de test (bases, variables, secrets) afin de permettre aux développeurs de travailler de manière cohérente.

Module 0.2 – Mise en place des projets

US0.4 – Initialiser le projet frontend

En tant que développeur frontend, je veux un projet React/TypeScript initialisé (routing, gestion d’état, thème global) afin de pouvoir développer les écrans.

US0.5 – Initialiser le projet backend

En tant que développeur backend, je veux un projet Node/TypeScript initialisé avec Express/Fastify, Prisma et les middlewares de base afin d’exposer les premières API.

US0.6 – Initialiser le service IA

En tant que développeur IA, je veux un service FastAPI minimal avec un endpoint de test afin de préparer l’intégration de l’analyse de plagiat.

Module 0.3 – Charte graphique & design system

US0.7 – Définir la palette de couleurs et les typographies

En tant que UX/UI designer, je veux extraire et formaliser les couleurs, polices et styles à partir du site de référence afin d’assurer une cohérence graphique.

US0.8 – Créer les composants UI de base

En tant que développeur frontend, je veux disposer de composants réutilisables (boutons, champs de formulaires, cartes, modales, tableaux) afin d’accélérer le développement des écrans.

US0.9 – Maquetter les vues principales

En tant que Product Owner, je veux des maquettes haute-fidélité des pages de connexion, du dashboard et de la liste des PFE afin de valider l’UX avant le développement massif.

Sprint 1 – Authentification, comptes, rôles

Module 1.1 – Authentification de base

US1.1 – Connexion

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir me connecter avec mon email et mon mot de passe afin d’accéder à mon espace personnel.

US1.2 – Déconnexion

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir me déconnecter clairement afin de sécuriser mon compte sur un poste partagé.

US1.3 – Mot de passe oublié

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir demander la réinitialisation de mon mot de passe via un lien reçu par email afin de récupérer l’accès en cas d’oubli.

Module 1.2 – Gestion du compte utilisateur

US1.4 – Consultation et mise à jour du profil

En tant qu’utilisateur, je veux consulter et modifier mes informations personnelles (nom, prénom, téléphone, photo, etc.) afin de garder mon profil à jour.

US1.5 – Changement de mot de passe

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir changer mon mot de passe depuis mon espace profil afin de renforcer la sécurité de mon compte.

US1.6 – Historique d’activité de base

En tant qu’utilisateur, je veux voir quelques dernières activités importantes (connexion, changement de mot de passe) afin de détecter un usage suspect.

Module 1.3 – Rôles et permissions (RBAC)

US1.7 – Définir les rôles standards

En tant qu’administrateur, je veux disposer de rôles préconfigurés (Étudiant, Encadrant académique, Encadrant entreprise, Coordinateur, Gestionnaire, Administrateur, etc.) afin de gérer les accès.

US1.8 – Associer un rôle à un utilisateur

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir associer un ou plusieurs rôles à un utilisateur afin de lui donner les bons droits.

US1.9 – Restreindre l’accès aux écrans par rôle

En tant qu’utilisateur, je veux ne voir que les menus et pages correspondant à mon rôle afin d’éviter la confusion et les accès non pertinents.

Module 1.4 – Administration simple des utilisateurs

US1.10 – Liste des utilisateurs

En tant qu’administrateur, je veux une liste filtrable et triable des utilisateurs (nom, email, rôle, statut) afin de gérer la base utilisateurs.

US1.11 – Activation / désactivation d’un compte

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir désactiver un compte afin de bloquer l’accès d’un utilisateur lorsque nécessaire.

US1.12 – Création manuelle d’un compte

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir créer un compte pour un encadrant ou un membre du staff afin de lui donner accès à la plateforme.

Sprint 2 – Propositions PFE (formulaires, workflow, affectation)

Module 2.1 – Formulaire multi-étapes Étudiant

US2.1 – Créer un projet en brouillon

En tant qu’étudiant, je veux pouvoir créer une nouvelle proposition de PFE en brouillon afin de saisir progressivement les informations.

US2.2 – Saisir les informations générales

En tant qu’étudiant, je veux saisir le titre, le type de PFE, la spécialité et les dates afin de décrire le cadre général de mon projet.

US2.3 – Saisir la description détaillée

En tant qu’étudiant, je veux saisir le contexte, la problématique, les objectifs et les technologies envisagées afin de présenter clairement mon PFE.

US2.4 – Saisir les informations sur l’entreprise

En tant qu’étudiant, je veux renseigner les coordonnées de l’entreprise et de l’encadrant entreprise afin de permettre la validation académique.

US2.5 – Joindre les documents justificatifs

En tant qu’étudiant, je veux pouvoir uploader CV, lettre de motivation et autres documents PDF afin de compléter mon dossier.

US2.6 – Vérification de complétude avant soumission

En tant qu’étudiant, je veux être alerté si des champs obligatoires sont manquants afin de corriger avant la soumission.

Module 2.2 – Soumission & suivi du statut

US2.7 – Soumettre une proposition

En tant qu’étudiant, je veux soumettre ma proposition de PFE à la validation afin qu’elle soit examinée par le coordinateur.

US2.8 – Visualiser le statut de ma proposition

En tant qu’étudiant, je veux voir le statut actuel (brouillon, soumis, à modifier, validé, rejeté) afin de suivre l’avancement.

US2.9 – Consulter les commentaires de validation

En tant qu’étudiant, je veux voir les commentaires d’un coordinateur en cas de rejet ou de demande de modification afin d’améliorer ma proposition.

Module 2.3 – Validation coordinateur & workflow

US2.10 – Liste des propositions à valider

En tant que coordinateur, je veux voir une liste filtrable des propositions en attente afin de traiter les demandes.

US2.11 – Valider ou rejeter une proposition

En tant que coordinateur, je veux pouvoir valider ou rejeter une proposition avec commentaire obligatoire afin de garantir la qualité des PFE.

US2.12 – Demander une modification

En tant que coordinateur, je veux renvoyer une proposition à l’étudiant avec des remarques afin qu’il corrige sa demande.

Module 2.4 – Affectation des encadrants académiques

US2.13 – Voir les propositions sans encadrant

En tant que coordinateur ou gestionnaire, je veux voir toutes les propositions validées sans encadrant affecté afin d’organiser l’encadrement.

US2.14 – Affecter un encadrant à un PFE

En tant que coordinateur, je veux affecter un encadrant académique à une proposition validée afin de lancer officiellement le PFE.

US2.15 – Visualiser la charge des encadrants

En tant que coordinateur, je veux voir le nombre de PFE par encadrant afin d’équilibrer la charge.

Sprint 3 – Rapports PFE & analyse de plagiat

Module 3.1 – Upload & versioning des rapports

US3.1 – Déposer un rapport

En tant qu’étudiant, je veux déposer un rapport (mi-parcours, final, etc.) au format PDF afin de respecter les échéances.

US3.2 – Gérer plusieurs versions d’un même rapport

En tant qu’étudiant, je veux pouvoir déposer une nouvelle version d’un rapport en conservant l’historique afin de montrer l’évolution.

US3.3 – Consulter l’historique des rapports

En tant qu’étudiant, je veux voir toutes les versions déposées avec dates et commentaires afin de suivre mes soumissions.

US3.4 – Télécharger un rapport

En tant qu’encadrant ou évaluateur, je veux pouvoir télécharger les rapports déposés afin de les lire hors ligne.

Module 3.2 – Contrôles techniques des fichiers

US3.5 – Vérifier la validité des fichiers PDF

En tant que système, je veux vérifier que le fichier uploadé est bien un PDF non corrompu afin d’éviter les erreurs.

US3.6 – Scanner les fichiers pour virus

En tant qu’administration, je veux que chaque fichier soit scanné par un antivirus lors de l’upload afin de protéger l’infrastructure.

US3.7 – Ajouter un watermark automatique

En tant qu’administration, je veux qu’un watermark (nom étudiant, date) soit appliqué sur les rapports afin de limiter la diffusion non contrôlée.

Module 3.3 – Analyse de plagiat (version initiale)

US3.8 – Lancement automatique de l’analyse de plagiat

En tant que système, je veux qu’une analyse de similarité soit lancée automatiquement à chaque dépôt de rapport afin de détecter les cas suspects.

US3.9 – Calcul d’un score de similarité

En tant qu’encadrant, je veux voir un score de similarité (0–100 %) pour chaque rapport afin d’identifier un risque de plagiat.

US3.10 – Alerte au-dessus d’un seuil

En tant qu’administrateur, je veux qu’un indicateur d’alerte soit visible lorsque le score dépasse un seuil configuré afin de prioriser les vérifications.

US3.11 – Résumé d’analyse

En tant qu’encadrant, je veux consulter une synthèse de l’analyse (taux global, remarques principales) afin d’apprécier la gravité du cas.

Sprint 4 – Soutenances & évaluations

Module 4.1 – Planification des soutenances

US4.1 – Configurer les créneaux de soutenance

En tant que gestionnaire, je veux définir des plages horaires et la durée des soutenances afin d’organiser le planning.

US4.2 – Planifier une soutenance

En tant que gestionnaire, je veux planifier une soutenance pour un PFE en choisissant un créneau et une salle afin de fixer la date de passage.

US4.3 – Afficher les soutenances dans un calendrier

En tant que coordinateur ou jury, je veux voir les soutenances sous forme de calendrier (jour/semaine/mois) afin d’avoir une vision d’ensemble.

Module 4.2 – Gestion des jurys

US4.4 – Composer le jury

En tant que gestionnaire, je veux ajouter ou retirer des membres (président, rapporteur, encadrant, etc.) afin de constituer un jury conforme aux règles.

US4.5 – Vérifier les contraintes de composition

En tant que système, je veux contrôler que le jury respecte les contraintes (min 3 membres, encadrant ≠ président, etc.) afin de garantir la conformité.

US4.6 – Voir mes soutenances en tant que jury

En tant qu’enseignant, je veux voir toutes les soutenances où je suis jury afin de m’organiser.

Module 4.3 – Évaluation & note finale

US4.7 – Saisir les notes par critère

En tant que membre du jury, je veux saisir des notes par critère selon une grille prédéfinie afin d’évaluer la soutenance.

US4.8 – Calcul automatique de la note de soutenance

En tant que système, je veux calculer la note de soutenance en appliquant les pondérations des critères afin d’avoir une note globale cohérente.

US4.9 – Calcul de la note finale PFE

En tant que coordinateur, je veux que la note finale (rapport + soutenance + évaluation entreprise) soit calculée automatiquement selon les réglages afin de gagner du temps.

US4.10 – Affichage de la note et de la mention

En tant qu’étudiant, je veux voir ma note finale de PFE et la mention associée afin de connaître mon résultat.

Sprint 5 – Notifications & messagerie interne

Module 5.1 – Notifications in-app

US5.1 – Centre de notifications

En tant qu’utilisateur, je veux voir un compteur et une liste des notifications non lues afin de ne pas rater les événements importants.

US5.2 – Notification de changement de statut PFE

En tant qu’étudiant, je veux être notifié quand le statut de ma proposition change (validée, rejetée, à modifier) afin de réagir rapidement.

US5.3 – Notification de dépôt de rapport

En tant qu’encadrant, je veux être notifié lorsqu’un étudiant dépose un rapport afin de planifier la relecture.

US5.4 – Notification de planification de soutenance

En tant qu’étudiant ou membre du jury, je veux être notifié lorsqu’une soutenance me concernant est planifiée ou modifiée afin d’organiser mon agenda.

Module 5.2 – Notifications email

US5.5 – Emails pour événements clés

En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des emails pour certains événements importants (création de compte, reset mot de passe, validation PFE, soutenance planifiée) afin d’être informé même hors plateforme.

US5.6 – Paramétrage simple des emails

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir activer ou désactiver l’envoi d’emails de notification afin de contrôler le volume de messages.

Module 5.3 – Messagerie interne 1-to-1

US5.7 – Envoyer un message à mon encadrant académique

En tant qu’étudiant, je veux envoyer un message à mon encadrant académique depuis la plateforme afin de poser des questions sur mon PFE.

US5.8 – Envoyer un message à l’étudiant

En tant qu’encadrant, je veux envoyer des messages aux étudiants que j’encadre afin de leur transmettre des instructions ou remarques.

US5.9 – Historique de conversation

En tant qu’utilisateur, je veux voir l’historique des messages échangés avec un interlocuteur afin de garder le contexte.

US5.10 – Indicateur de nouveaux messages

En tant qu’utilisateur, je veux voir un indicateur lorsqu’un nouveau message est reçu afin de répondre rapidement.

Sprint 6 – Analytics, reporting & administration avancée

Module 6.1 – Dashboard & statistiques

US6.1 – Vue d’ensemble des PFE

En tant qu’administrateur ou coordinateur, je veux un dashboard avec le nombre de PFE en cours, terminés et en attente afin de suivre l’activité.

US6.2 – Suivi des soutenances

En tant qu’administrateur, je veux voir le nombre de soutenances planifiées, réalisées, annulées afin de piloter le calendrier.

US6.3 – Distribution des notes

En tant qu’administrateur, je veux voir la distribution des notes par spécialité afin d’identifier les tendances.

US6.4 – Taux de détection de plagiat

En tant qu’administrateur, je veux voir le pourcentage de rapports au-dessus du seuil de plagiat afin de monitorer le risque.

Module 6.2 – Exports & reporting

US6.5 – Export des PFE par période

En tant qu’administrateur, je veux exporter la liste des PFE (statut, notes, encadrants) au format CSV/Excel afin d’analyser les données.

US6.6 – Export des soutenances

En tant que gestionnaire, je veux exporter le planning des soutenances au format PDF ou tableur afin de le partager.

US6.7 – Export des cas de plagiat

En tant qu’administrateur, je veux exporter la liste des rapports dépassant un seuil de plagiat afin d’établir des rapports officiels.

Module 6.3 – Administration académique

US6.8 – Gérer les années académiques

En tant qu’administrateur, je veux créer, activer et clôturer des années académiques afin d’organiser les promotions.

US6.9 – Gérer les spécialités et départements

En tant qu’administrateur, je veux ajouter, modifier ou désactiver des spécialités afin d’adapter la plateforme à l’offre de formation.

US6.10 – Configurer les grilles d’évaluation

En tant que coordinateur, je veux définir les critères et pondérations des grilles d’évaluation par spécialité afin de refléter les exigences pédagogiques.

Sprint 7 – Sécurité, performance & mise en service

Module 7.1 – Sécurité avancée

US7.1 – Activer le 2FA pour certains rôles

En tant qu’administrateur, je veux imposer l’authentification à deux facteurs pour les rôles sensibles afin de réduire le risque de compromission.

US7.2 – Politique de mot de passe stricte

En tant qu’administrateur, je veux appliquer des contraintes de mot de passe (longueur, complexité, expiration) afin de renforcer la sécurité.

US7.3 – Journalisation des actions critiques

En tant que responsable sécurité, je veux que les actions critiques (connexion, changement de rôles, modifications de notes, téléchargements de rapports) soient journalisées afin de disposer d’un audit.

US7.4 – Limitation des tentatives et protection de base

En tant que système, je veux limiter les tentatives de connexion et appliquer des protections contre les abus afin de réduire les attaques par force brute.

Module 7.2 – Performance & qualité

US7.5 – Optimiser les temps de réponse

En tant qu’utilisateur, je veux que les pages principales se chargent rapidement afin d’avoir une expérience fluide.

US7.6 – Tests fonctionnels sur les parcours critiques

En tant que responsable qualité, je veux disposer de tests automatisés sur les parcours clés (login, soumission PFE, dépôt rapport, planification soutenance) afin de limiter les régressions.

US7.7 – Suivi des erreurs applicatives

En tant qu’équipe technique, je veux pouvoir suivre les erreurs applicatives et leurs fréquences afin de corriger les problèmes.

Module 7.3 – Mise en service & documentation

US7.8 – Procédure de mise en service

En tant qu’équipe technique, je veux une procédure documentée pour mettre la plateforme en service (installation, configuration, paramètres initiaux) afin de garantir un déploiement reproductible.

US7.9 – Plan de sauvegarde et restauration

En tant qu’administrateur système, je veux un plan pour sauvegarder et restaurer la base de données et les fichiers afin de garantir la continuité de service.

US7.10 – Guide utilisateur

En tant qu’administration, je veux un guide utilisateur pour les étudiants, encadrants et administrateurs afin de faciliter l’adoption de la plateforme.